**Protocolo de entrega – Sprint 3**

1. *Información general del equipo:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del equipo** | Website Buiders´s |
| **Enlace de GitHub Organización** | https://github.com/MINTIC-Website-Builder-s |
| **Enlace de GitHub Repositorio** | https://github.com/MINTIC-Website-Builder-s/Desarrollo-ciclo4 |
| **Enlace de Trello** | https://trello.com/b/CTGE4g3D/desarrollo-ciclo4 |

1. *Integrantes del equipo y roles:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rol** | **Nombres y apellidos** | **No. de identificación** | **E-mail** | **Grupo** |
| **Scrum master** | Adimaro Montoya Toro | 71268332 | adimaro@gmail.com | 11-12 |
| Product Owner | José Guillermo Becerra | 74189768 | guillermobecerra92@yahoo.es | 9-10 |
| **stakeholders** | Joao Andrés Escobar Rivas | 1111800037 | dre.rivas24@gmail.com | 9-10 |
| **Analista** | Hilary Andrea Tesillo Vásquez | 1140855873 | htesillov@hotmail.com | 9-10 |
| **Desarrollador** | John Harold Correa Romero | 16554283 | Harcr\_2@hotmail.com | 9-10 |

1. *Ceremonias Scrum:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Evento** | **Fecha** |
| Sprint Planning | 30 de octubre de 2022 18:00 - 19:00 |
| Daily Scrum | Miércoles 17:00-17:30 |
| Sprint Review | Viernes 11 de noviembre de 2022 17:00 – 17:30 |
| Sprint Retrospective |  |

1. *Revisión de actividades realizadas:*


|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades Sprint 3** | **¿Se cumple?** |
| Modelar archivo JavaScript para generar funcionalidades administrador: |  |
| * Es posible agregar nuevos productos. | SI |
| * Es posible listar los productos. | SI |
| * Es posible modificar los productos. | SI |
| * Es posible modificar las unidades de los productos. | SI |
| * Es posible listar las ventas. | SI |
| Modelar archivo JavaScript para generar funcionalidades Cliente: |  |
| * Es posible listar los productos con existencias disponibles. | NO |
| * Es posible añadir productos al carrito. | NO |
| * Es posible confirmar la compra del carrito. | NO |
| * Es posible saber el valor total de la compra | NO |
| * Al finalizar la compra se actualizan las existencias de un producto | NO |


1. *¿Qué preguntas o dificultades surgieron durante el desarrollo del Sprint?*


*La principal dificultad para la realización de las tareas de este sprint, fue el tiempo disponible para la realización de las mismas, y fue bastante complicado, que cada miembro del equipo pudiera coincidir en un horario para las diferentes reuniones.*


1. *Evidencias de las tareas realizadas:*


*El desarrollo de la actividad se encuentra en el Branch Dev, carpeta TiendaWebSite.*

**

**

**

**

**