Protocolo de entrega – Sprint 3

- Información general del equipo:

| Nombre del equipo | Website Buiders´s |
| --- | --- |
| Enlace de GitHub Organización | https://github.com/MINTIC-Website-Builder-s |
| Enlace de GitHub Repositorio | https://github.com/MINTIC-Website-Builder-s/Desarrollo-ciclo4 |
| Enlace de Trello | https://trello.com/b/CTGE4g3D/desarrollo-ciclo4 |

- Integrantes del equipo y roles:

| Rol | Nombres y apellidos | No. de identificación | E-mail | Grupo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scrum master | Adimaro Montoya Toro | 71268332 | adimaro@gmail.com | 11-12 |
| ### Product Owner | José Guillermo Becerra | 74189768 | guillermobecerra92@yahoo.es | 9-10 |
| stakeholders | Joao Andrés Escobar Rivas | 1111800037 | dre.rivas24@gmail.com | 9-10 |
| Analista | Hilary Andrea Tesillo Vásquez | 1140855873 | htesillov@hotmail.com | 9-10 |
| Desarrollador | John Harold Correa Romero | 16554283 | Harcr_2@hotmail.com | 9-10 |

- Ceremonias Scrum:

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Sprint Planning | 30 de octubre de 2022 18:00 - 19:00 |
| Daily Scrum | Miércoles 17:00-17:30 |
| Sprint Review | Viernes 11 de noviembre de 2022 17:00 – 17:30 |
| Sprint Retrospective |  |

- Revisión de actividades realizadas:

| Actividades Sprint 3 | ¿Se cumple? |
| --- | --- |
| Modelar archivo JavaScript para generar funcionalidades administrador: |  |
| - Es posible agregar nuevos productos. | SI |
| - Es posible listar los productos. | SI |
| - Es posible modificar los productos. | SI |
| - Es posible modificar las unidades de los productos. | SI |
| - Es posible listar las ventas. | SI |
| Modelar archivo JavaScript para generar funcionalidades Cliente: |  |
| - Es posible listar los productos con existencias disponibles. | NO |
| - Es posible añadir productos al carrito. | NO |
| - Es posible confirmar la compra del carrito. | NO |
| - Es posible saber el valor total de la compra | NO |
| - Al finalizar la compra se actualizan las existencias de un producto | NO |

- ¿Qué preguntas o dificultades surgieron durante el desarrollo del Sprint?

La principal dificultad para la realización de las tareas de este sprint, fue el tiempo disponible para la realización de las mismas, y fue bastante complicado, que cada miembro del equipo pudiera coincidir en un horario para las diferentes reuniones.

- Evidencias de las tareas realizadas:

El desarrollo de la actividad se encuentra en el Branch Dev, carpeta TiendaWebSite.